PROYECTO CRUD

Hoja de Ruta de Diseño e Implementación

Plataforma de Gestión de Talento y Empleabilidad

Versión 1.0 — Documento de trabajo para diseño y desarrollo

Premisa funcional acordada La plataforma se implementa para una organización determinada (empresa, municipalidad, universidad, ONG u otra entidad). La organización no se registra como parte del flujo operativo. Sus usuarios internos acceden al sistema y comienzan registrando una necesidad de personal, que puede dar origen a una convocatoria y/o a una búsqueda directa dentro de la bolsa de talentos.

Objetivo del documento

Definir el orden recomendado de trabajo antes de comenzar la programación, los entregables de cada etapa y el flujo funcional base que guiará el MVP.

# 1. Enfoque que se debe cerrar antes de programar

Antes de abrir React, FastAPI o PostgreSQL, conviene cerrar la lógica funcional mínima. La primera versión debe responder tres preguntas: quién usa el sistema, qué problema resuelve y qué acciones son imprescindibles para completar un proceso de reclutamiento de extremo a extremo.

| Actor / concepto | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Postulante | Crea y mantiene su perfil, integra la bolsa de talentos, busca convocatorias, postula y responde invitaciones. |
| Usuario interno / RR. HH. | Registra necesidades de personal, crea convocatorias, busca talento, invita candidatos y gestiona el proceso de selección. |
| Administrador | Gestiona usuarios, catálogos, permisos, CUL, auditoría y configuración general. |
| Organización | Entidad propietaria o usuaria de la implementación. Se configura administrativamente; no se registra en el flujo cotidiano. |

# 2. Flujo funcional corregido

## 2.1 Flujo del postulante

1. Registrarse e iniciar sesión.

2. Completar datos personales y perfil laboral.

3. Registrar experiencia laboral, educación y habilidades.

4. Adjuntar CUL para la validación de antecedentes definida por el proyecto.

5. Quedar disponible en la bolsa de talentos.

6. Buscar convocatorias y postular voluntariamente.

7. Recibir invitaciones a convocatorias enviadas por la organización.

8. Aceptar o rechazar la invitación. Si acepta, se genera su participación en el proceso.

9. Consultar el estado de sus postulaciones y entrevistas.

## 2.2 Flujo de la organización / RR. HH.

1. Iniciar sesión como usuario interno autorizado.

2. Registrar una necesidad de personal.

3. Definir el perfil requerido: puesto, cantidad de vacantes, experiencia, habilidades, formación, modalidad, ubicación, horario y otros requisitos.

4. Revisar o aprobar la necesidad, si el proceso interno lo requiere.

5. Crear una convocatoria a partir de la necesidad y publicarla.

6. Recibir postulaciones directas de candidatos interesados.

7. Buscar adicionalmente en la bolsa de talentos utilizando filtros.

8. Revisar perfiles compatibles e invitar candidatos a la convocatoria.

9. Gestionar en una misma bandeja a quienes llegaron por postulación directa y por invitación.

10. Mover candidatos por las etapas del proceso: revisión, preselección, entrevista, finalista y resultado.

11. Cerrar la convocatoria y marcar la necesidad como cubierta, parcialmente cubierta o cerrada sin cobertura.

## 2.3 Relación entre necesidad, convocatoria y bolsa de talentos

| Necesidad de personal | → | Convocatoria | → | Postulaciones directas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesidad de personal | → | Bolsa de talentos | → | Invitaciones |
| Postulación / Invitación | → | Proceso de selección | → | Resultado |

Nota: la convocatoria es el mecanismo público o visible para recibir postulaciones; la bolsa de talentos permite una búsqueda proactiva. Ambos caminos deben terminar en un único proceso de selección para evitar duplicidad funcional.

# 3. Orden recomendado de trabajo

El orden siguiente reduce retrabajo y permite que cada decisión funcional se traduzca después en pantallas, tablas, endpoints y código. No conviene saltar al desarrollo antes de cerrar, al menos, los pasos 1 al 7.

| Etapa | Qué se define | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Paso 1 — Congelar el MVP | Definir exactamente qué sí entra en la primera versión y qué queda fuera. El MVP debería incluir autenticación, perfiles de postulante, bolsa de talentos, necesidad de personal, convocatorias, postulación directa, invitación, proceso de selección y administración básica. | Documento de alcance del MVP. |
| Paso 2 — Matriz de roles y permisos | Definir qué acciones puede realizar cada actor: postulante, RR. HH./reclutador, administrador y, si más adelante se requiere, área solicitante. | Matriz actor × acción. |
| Paso 3 — Flujos y estados | Cerrar el recorrido del postulante y de la organización, además de los estados de necesidad, convocatoria, invitación, postulación y entrevista. | Diagramas de flujo y tabla de estados/transiciones. |
| Paso 4 — Wireframes | Diseñar pantallas de baja fidelidad antes de programar: login, dashboard, perfil, bolsa, necesidad, convocatoria, detalle de candidato, invitaciones, bandeja de selección y administración. | Wireframes aprobados. |
| Paso 5 — DER definitivo | Modelar entidades, claves primarias y foráneas, cardinalidades y relaciones. Debe reflejar los flujos ya aprobados. | Diagrama Entidad–Relación. |
| Paso 6 — Diccionario de datos | Definir campo, tipo, longitud, obligatoriedad, valores permitidos, reglas de validación y observaciones para cada tabla. | Diccionario de datos. |
| Paso 7 — Catálogos y reglas de negocio | Cerrar listas controladas y reglas: modalidades, estados, niveles educativos, tipos de documento, habilidades, distritos, transiciones válidas y políticas de privacidad. | Catálogo de valores y reglas. |
| Paso 8 — Contrato de API | Diseñar endpoints y payloads antes de implementar. Debe existir correspondencia clara entre pantalla, acción, endpoint y tabla afectada. | Especificación inicial de API REST. |
| Paso 9 — Arquitectura y repositorio | Crear repositorio, estructura frontend/backend, variables de entorno, Docker y ambientes de trabajo. | Repositorio base ejecutable. |
| Paso 10 — Desarrollo por cortes verticales | Construir funcionalidades completas de extremo a extremo, no todo el backend primero y todo el frontend después. | Incrementos funcionales demostrables. |
| Paso 11 — Pruebas y seguridad | Pruebas unitarias, integración, permisos, validaciones, carga de archivos, manejo de errores, logs y controles de privacidad. | Checklist de pruebas y seguridad. |
| Paso 12 — Piloto y despliegue | Probar con usuarios reales o simulados, recopilar retroalimentación, corregir y desplegar el MVP. | MVP listo para piloto. |

# 4. Qué debe contener el MVP

| Módulo | Alcance mínimo |
| --- | --- |
| Autenticación y roles | Registro/login de postulantes y acceso de usuarios internos/administradores. |
| Perfil de postulante | Datos personales, perfil laboral, experiencia, educación, habilidades, disponibilidad, CV opcional y CUL. |
| Bolsa de talentos | Búsqueda y filtros sobre los perfiles habilitados para ser encontrados. |
| Necesidad de personal | Registro del requerimiento interno que origina la búsqueda. |
| Convocatorias | Creación, publicación, edición, cierre y consulta. |
| Postulación directa | El postulante se incorpora voluntariamente a una convocatoria. |
| Invitación | RR. HH. encuentra un perfil y lo invita a una convocatoria; el postulante acepta o rechaza. |
| Proceso de selección | Bandeja unificada con estados y seguimiento. |
| Administración | Usuarios, catálogos, CUL, auditoría y configuración básica. |

Fuera del MVP: matching con IA, chat en tiempo real, videollamada, pagos, aplicación móvil, ranking inteligente, CV automático y dashboards avanzados. Estas funciones pueden evaluarse después de validar el flujo principal.

# 5. Matriz inicial de roles y permisos

| Acción | Postulante | RR. HH. / Reclutador | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| Editar su propio perfil | Sí | No | Sí |
| Buscar en bolsa de talentos | No | Sí | Sí |
| Registrar necesidad de personal | No | Sí | Sí |
| Crear/publicar convocatoria | No | Sí | Sí |
| Postular a convocatoria | Sí | No | No |
| Invitar candidato | No | Sí | Sí |
| Aceptar/rechazar invitación | Sí | No | No |
| Mover candidato de etapa | No | Sí | Sí |
| Revisar CUL | No | Según política | Sí |
| Gestionar catálogos | No | No | Sí |
| Consultar auditoría | No | No | Sí |

# 6. Estados que conviene definir desde el inicio

| Entidad | Estados sugeridos |
| --- | --- |
| Necesidad de personal | BORRADOR → SOLICITADA → APROBADA → EN_RECLUTAMIENTO → CUBIERTA / CERRADA. RECHAZADA puede existir si hay aprobación interna. |
| Convocatoria | BORRADOR → PUBLICADA → CERRADA / CANCELADA. |
| Invitación | PENDIENTE → ACEPTADA / RECHAZADA / VENCIDA. |
| Postulación | EN_REVISION → PRESELECCIONADO → ENTREVISTA → FINALISTA → SELECCIONADO / NO_SELECCIONADO. |
| CUL | PENDIENTE_REVISION → VERIFICADO → VENCIDO; o RECHAZADO si el documento no es válido para el proceso. |

# 7. Pantallas que deberían diseñarse en wireframe

Públicas

Inicio / landing

Login

Registro de postulante

Recuperación de contraseña

Listado público de convocatorias, si se decide exponerlo

Postulante

Dashboard

Mi perfil

Experiencia laboral

Educación

Habilidades

CUL

Convocatorias

Detalle de convocatoria

Mis postulaciones

Mis invitaciones

RR. HH. / Reclutador

Dashboard

Registrar necesidad de personal

Listado y detalle de necesidades

Crear/editar convocatoria

Postulantes por convocatoria

Bolsa de talentos

Perfil de candidato

Invitar a convocatoria

Bandeja del proceso de selección

Entrevistas

Administrador

Dashboard

Usuarios

Postulantes

Usuarios internos

Convocatorias

CUL

Catálogos

Auditoría

# 8. Entidades que el DER debería contemplar

| Grupo | Entidades principales |
| --- | --- |
| Identidad y acceso | usuario, postulante, usuario_interno |
| Perfil del postulante | experiencia_laboral, educacion, habilidad, postulante_habilidad, cul |
| Reclutamiento | necesidad_personal, convocatoria, requisitos/habilidades requeridas |
| Vinculación | postulacion, invitacion, entrevista, favorito |
| Gobierno | auditoria, catálogos |

Criterio importante: cuando una invitación es aceptada, debe incorporarse al mismo proceso que una postulación directa. Puede crearse una postulación con un campo origen = DIRECTA o INVITACION para mantener trazabilidad sin duplicar el flujo de selección.

# 9. Arquitectura tecnológica recomendada

| Capa | Recomendación |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite, HTML5, CSS3 y JavaScript/TypeScript. Para el MVP se puede comenzar con JavaScript y migrar a TypeScript si el equipo lo considera necesario. |
| Backend | Python + FastAPI para API REST, validaciones y lógica de negocio. |
| Persistencia | PostgreSQL como base de datos relacional. |
| ORM / migraciones | SQLAlchemy + Alembic. |
| Archivos | MinIO o almacenamiento compatible con S3 para CUL, CV y documentos. |
| Autenticación | JWT o sesiones seguras, contraseñas con hashing robusto y control de roles. |
| Infraestructura | Docker / Docker Compose. Nginx como proxy inverso para despliegue. |
| Versionamiento | Git + GitHub con ramas o Pull Requests. |
| Pruebas | Pytest para backend y Playwright para flujos de interfaz cuando el MVP avance. |

# 10. Desarrollo por cortes verticales

| Incremento | Resultado demostrable |
| --- | --- |
| Corte 1 | Registro/login de postulante → base de datos → dashboard. |
| Corte 2 | Creación y edición del perfil del postulante. |
| Corte 3 | Acceso de usuario interno → registrar necesidad de personal. |
| Corte 4 | Crear y publicar convocatoria desde una necesidad. |
| Corte 5 | Postulante consulta convocatoria y postula. |
| Corte 6 | RR. HH. busca en la bolsa de talentos e invita a un candidato. |
| Corte 7 | Postulante acepta invitación y aparece en la bandeja de selección. |
| Corte 8 | Gestión de estados e entrevista. |
| Corte 9 | Administración, CUL, auditoría y endurecimiento de seguridad. |

# 11. Qué hacer primero — propuesta concreta

Para comenzar el proyecto sin improvisar, el siguiente bloque de trabajo debería producir cinco entregables en este orden:

| # | Entregable | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matriz de roles y permisos | Cerrar quién puede hacer qué. |
| 2 | Diagrama de flujos | Representar postulante, RR. HH., necesidad, convocatoria, postulación e invitación. |
| 3 | Wireframes | Diseñar las pantallas principales sin preocuparse aún por colores ni identidad visual. |
| 4 | DER | Traducir los flujos aprobados al modelo relacional. |
| 5 | Diccionario de datos | Precisar campos y reglas antes de crear migraciones o tablas reales. |

Recomendación práctica: no crear todavía las tablas definitivas ni empezar las pantallas en React hasta terminar estos cinco entregables. Son lo suficientemente pequeños para hacerse rápido y lo suficientemente importantes para evitar cambios estructurales después.

# 12. Decisiones que quedan para una fase posterior

Si una necesidad requiere aprobación formal por un jefe antes de publicarse.

Si existirán distintos tipos de usuarios internos: área solicitante, RR. HH., reclutador y administrador.

Si la organización será configurable mediante un panel o se definirá en despliegue.

Si las convocatorias serán públicas sin iniciar sesión o visibles solo para usuarios registrados.

Si RR. HH. podrá visualizar directamente ciertos resultados del CUL o únicamente un estado de verificación.

Si el matching de candidatos se resolverá inicialmente con filtros simples o con un puntaje basado en reglas.

Si se enviarán notificaciones por correo desde el MVP o en una fase posterior.

# 13. Conclusión

El proyecto debe construirse alrededor de una secuencia clara: la organización identifica una necesidad de personal, genera una convocatoria y combina dos mecanismos de búsqueda —postulación voluntaria y búsqueda proactiva en la bolsa de talentos—. Las invitaciones aceptadas y las postulaciones directas convergen en un único proceso de selección. Esta estructura mantiene el producto genérico para distintos tipos de organizaciones, pero evita obligar a registrar empresas dentro de una implementación pensada para una organización determinada.

El siguiente paso recomendado es elaborar la matriz definitiva de roles y permisos y, a continuación, dibujar los flujos. Con ambos aprobados, se puede avanzar a wireframes y al DER con una probabilidad mucho menor de retrabajo.